Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова

– одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број јавне набавке

Број: ОП-Р-9/15

Дана, 10.09.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ИЗМЕНА 2

Конкурснe документацијe: јавна набавка радова- одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-9/15

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку припремила је

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

за јавну набавку радова- одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-9/15

I  У  поглављу 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 14-15/72  мења се тачка 5.20. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА и гласи:

5.20. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема исправно испостављених и оверених привремених месечних односно окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена.

Понуђач може тражити аванс, с тим да аванс не може бити већи од 25% вредности уговора.

II   На страни 55/72 Конкурсне документације 7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, и на страни 63-71/72 Конкурсне документације 13. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ мењају се и гласе:

ИЗМЕЊЕНИ ОБРАСЦИ У ПРИЛОГУ

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ је:    _________________ дин. без ПДВ-а

_________________     ПДВ

_________________ дин. са ПДВ-ом.

2.  НАЧИН ПЛАЋАЊА: _____________% аванса у року од 15 дана од дана закључења уговора.

3. РОК ПЛАЋАЊА је ___________ дана од дана пријема исправно испостављених и оверених привремених месечних односно окончане ситуације, и Записника о примопредаји радова.

4.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА је _____________ календарских дана од дана увођења у посао.

5.  ГАРАНТНИ РОК за изведене радове је _________ месеци од дана потписивања записника о примопредаји радова.

6.  РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА је __________ дана од дана достављања записника о рекламацији.

7.  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ  je ________________  дана од дана отварања понуда.

(ВАЖНО!!! Понуђач је дужан да наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи  најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде или не наведе рок, таква понуда ће бити одбијена.).

У _______________, дана _______________                           Одговорно лице понуђача

М.П.                 ______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Страна 55 од 72

\

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ

13. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

У Г О В О Р

Закључен између:

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН , са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, шифра делатности 8411, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић  с једне стране, и

2. _______________________, са седиштем у _____________, ул._____________ бр.___, ПИБ_____________, матични број _____________, број текућег рачуна_____________ код _____________ банке, које заступа________________ Директор, чији је јединствени матични број грађана ____________________(у даљем тексту: Најповољнији понуђач – Извођач радова).

3.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о подизвођачу)

4.

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

− да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12) спровео поступак јавне набавке радова под бројем ОП-Р-9/15;

− да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ________ године доставио понуду број ________од___________ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

− да понуда Најповољнијег понуђача – Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

− да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број ___________ од __________ године, изабрао понуђача као најповољнијег за извођење радова – одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора извођење радова одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци у улици Београдска бр.1, у Угриновцима, наведених у спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Наручилац поверава, а Најповољнији понуђач - Извођач радова прихвата извођење радова на одржавању зграде и објеката – Дом културе Угриновци, у улици Београдска бр.1,

у Угриновцима, ближе описаних у спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Ови радови морају бити изведени у свему према техничкој документацији, понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Одлуци којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа којег одреди Наручилац, а у складу са усвојеном понудом Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _______од _____________године.

Страна 63 од 72

Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да радове из овог члана изведе својом радном снагом, грађевинским мaтеријалом, елементима за уграђивање и грађевинском механизацијом, у року и за уговорену цену, у свему према правилима струке, а у складу са важећим техничким  прописима и стандардима за ту врсту радова.

Саставни део Уговора је  Понуда Најповољнијег понуђача - Извођача радова која је претходила закључењу овог Уговора бр.______________ од______________, као и спецификација (предмер и предрачун) предмета јавне набавке  са обрасцом - структурe цене и техничким описом, техничким условима за извођење радова и подацима о испуњености основних захтева за објекат.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 3.

За вршење права и обавеза уговорних страна из овог Уговора, Наручилац је обавезан:

− да донесе решење о именовању  надзорног органа на градилишту - лице одговарујеће стручне спреме и радног искуства и један примерак овог решења достави Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова пре увођења у посао;

- да уз присуство надзорног органа, уведе Најповољнијег понуђача - Извођача радова у посао, предајући му техничку или другу документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту;

− да на уговорени дан уведе Најповољнијег понуђача - Извођача радова у посао на градилишту и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна;

− да плати уговорену цену путем окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа у року по овом Уговору.

Члан 4.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 5.

Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова.

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.

ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 6.

У циљу реализације Уговора, поред обавеза из члана 2. по овом Уговору, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да о свом трошку:

− организује градилишта и на њему успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на раду, пролазника и других лица, возила и суседних објеката и  јавних површина;

− да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту који има прописану стручну спрему и радно искуство у струци и најмање по један примерак достави Наручиоцу;

Страна 64 од 72

- да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза Најповољнијег понуђача - Извођача радова по овом Уговору, да уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и извршених анализа грађевинског материјала, и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима Наручиоца, а по правилима струке,

- садржина и начин вођења књига инспекције и грађевинског дневника врши се у складу са прописима које доноси надлежни министар,

- да благовремено обавести инспекцију рада пре почетка радова, и надлежни орган по завршетку радова,

− да Надзорном органу стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту од стране овлашћеног лица Наручиоца;

Наручилац има право да врши стручну контролу - надзор над обављањем послова из члана 2. овог Уговора и да даје упутства када то одговара природи посла, контролишући начин извођења радова.

Члан 7.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из члана 6. овог Уговора, придржава на градилишту и следећих посебних обавеза:

- да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

- да на градилишту предузме све нужне мере за обезбеђење лица на раду и пролазника, имовине,возила и суседних објеката постављањем по потреби заштитне ограде; да обезбеди да возила са теретом на оштећују и прљају јавне саобраћајнице; да заштити материјал и делове објекта који се привремено уклањају до поновне уградње; да обезбеди противпожарну заштиту и заштиту на раду; да постави светлосну и другу сигнализацију,

- да уредно штити и одржава изведене радове, а посебно од евентуалних последица киша, подземних вода и слично, због чега може доћи до оштећења темеља просторија и зидова објекта или суседних објеката са пуном одговорношћу за последице које услед тога могу настати,

- да у свему следи инструкције Надзорног пројектанта ако у току радова наиђе на непредвиђене услове или препреке, у ком случају је дужан да на том месту одмах обустави радове и да уписом овог случаја у грађевински дневник обавести Надзорни орган и тражи одлуку о даљем поступку и упутствима за даљи рад,

- да све јавне површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање.

Најповољнији понуђач - Извођач радова се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту на  коме се изводе предметни радови;

- одговорном пројектанту;

- број одобрења радова,

- податке о Наручиоцу, Извођачу радова и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Најповољнијег понуђача - Извођача радова уведе у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора.

Приликом увођења у посао Најповољнији понуђач - Извођач радова обавезан је да Наручиоцу достави динамички план извођења радова.

Страна 65 од 72

Члан 9.

Пре отпочињања радова по свакој новој ставци пројекта и динамичког плана, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да:

- најкасније 2 (два) дана пре почетка радова на новој ставци Идејног пројекта реконструкције Атељеа за пројектовање „Кишко“ из Београда, Бањички венац бр.20, главни пројектант Ненад Киш д.г.и. лиценца бр. 310 3364 03, одговорни пројектант хидротехничких инсталација Јован Брадоњић д.и.а. лиценца бр. 300 Н61909, одговорни пројектант електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација је Бранко Аџемовић д.и.а. лиценца бр. 350 К02111. Елабората заштите од пожара Агенције за инжењеринг „PROTEX 112“ из Панчева, овлашћено лице за израду противпожарног елабората Жаклина Маринковић, број овлашћења 07 бр. 152-175/13, поднесе пријаву одговарајуће садржине Надзорном органу

- најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на текућој ставци Главног пројекта поднесе пријаву одговарајуће садржине Надзорном органу поднесе извештај Надзорном органу и затражи поступак контроле квалитета и утврђивања количине изведених радова и њихов претходни пријем и што ће на тој основи све ово бити уписано у грађевинску књигу,

- да при извођењу радова уграђује материјал који је на одговарајући начин Надзорни орган контролисао и који је у складу са стандардима по пројекту изведеног стања.

Најкасније у року од 3-5 дана после потпуног завршетка радова, Најповољнији понуђач -Извођач радова је дужан да унесе одговарујућу забелешку у грађевински дневник и писмено затражи од Надзорног органа излазак комисије која ће на лицу места примити изведене радове.

РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да радове изведе у року од _____ дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао на градилиште Најповољнијег понуђача - Извођача радова, констатује се Записником, уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Најповољнијег понуђача – Извођача радова у посао.

Динамику извођења радова направиће Најповољнији понуђач - Извођач радова пре почетка извођења радова и уз сагласност Наручиоца, и она представља саставни део овог Уговора.

Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.Такође, у изузетним случајевима, могу бити прекидани без претходне најаве.Овакав режим потребно је укалкулисати у понуђену цену јер се неће додатно плаћати извођачу.

Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца радова

Члан 11.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак околности у току грађења које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и др.).

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у грађевински дневник.Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности, и постави захтев за одговарајуће продужење рока уписом истог у грађевински дневник.

Страна 66 од 72

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 12.

Уговорена цена радова из члана 2. овог Уговора износи ____________ динара без ПДВ-а (словима:_______________________), а ____________________ динара са ПДВ-ом (словима:________________________________), и утврђена је на основу понуде Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _________од __________ године, и не може се повећавати.

Наручилац се обавезује да ће Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова на рачун број _________ који се води код _________ банке платити уговорену цену и то на следећи начин:

− аванс _____ % од уговорене цене, што износи ______________ динара без ПДВ-а (словима:__________), а ___________ динара са ПДВ-ом (словима:________), у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, а

− остатак од _____ % од уговорене цене, што износи ___________ динара без ПДВ-а (словима:________), а _____________ динара са ПДВ-ом (словима:________), у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене и оверене привремене петнаестодневне (15) месечне ситуације и окончане ситуације и Записника о примопредаји радова.

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС" бр. 62/2013), Закона о планирању и изградњи као и других прописа који уређују ову област.Ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

Члан 13.

Јединичне цене из понуде Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. _______________

од ______________________ године су фиксне и не могу се мењати, и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

Коначна вредност  уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а према јединичним ценама из понуде и не може прећи уговорену вредност радова за овај Уговор.

Члан 14.

Привремене петнаестодневне (15) месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Најповољнији понуђач - Извођач радова доставља Надзорном органу на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно мора да садржи доказ извршених радова, односно копије листова грађевинске књиге оверених од стране Најповољнијег понуђача -  Извођача радова и Надзора.

У случају да се уговоре додатни радови у прилогу ситуацији се достављају и копије листова грађевинске књиге оверених од стране Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Надзорног органа, за позиције и количине радова које обухвата привремена ситуација,а односе се на додатне радове.

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене петнаестодневне месечне ситуације Надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Најповољнијим понуђачем – Извођачем радова и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Најповољнијим понуђачем - Извођачем радова и оверу привремене месечне ситуације и три (3) оверена примерка вратити Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати Надзорном органу. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у року од _______ дана од дана овере истих од стране Надзорног органа.

Страна 67 од 72

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Најповољнији понуђач - Извођач радова доставља Надзорном органу на преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи у прилогу копије листова грађевинске књиге оверених од стране Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Надзорног органа, за позиције и количине радова које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Најповољнијим понуђачем - Извођачем радова и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Најповољнијим понуђачем - Извођачем радова и оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Најповољнијем понуђачу - Извођачу путем Надзорног органа, а један (1) оверен примерак дати Надзорном органу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од _________ дана од дана када је Надзорни орган извршио оверу истих.

Члан 15.

Наручилац може да оспори износ исказан у испоствљеној окончаној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова у року од 5 (пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Члан 16.

Најповољнији понуђач - Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

-Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% (15% у случају негативних референци) од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

- Оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун,  у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова. На захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, Наручилац је дужан да врати ову банкарску гаранцију по истеку 5 (пет) дана од дана када је истекао гарантни рок.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Страна 68 од 72

Уколико услуге не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора, Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду.

У случају реализације менице, Пружалац услуге је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 17.

Гарантни рок за изведене радове из члана 2. овог Уговора износи ______ године и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2011), другачије одређено.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок произвођача опреме. Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Најповољнији понуђач - Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова.

Уколико Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони недостатке у року од ______ дана од дана упућивања рекламације од стране Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

У случају скривених недостатака Наручилац је дужан да о њима обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог откривања.

Наручилац који је уредно обавестио Најповољнијег понуђача - Извођача радова да извршени рад има одређене недостатке може да захтева од Најповољнијег понуђача - Извођача радова да их у примереном року о свом трошку отклони, као и да му накнади штету коју трпи због тога.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони уочене недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

За укупан уграђени материјал и опрему Најповољнији понуђач - Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Најповољнијег понуђача - Извођача радова радова поново изведе радове о свом трошку у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог Извођача радова искључиво на трошак Најповољнијег понуђача - Извођача радова по овом уговору.

Страна 69 од 72

Стручни надзор над пружањем уговорених радова се врши у складу да Законом о планирању и изградњи.

Члан 19.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 10. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Најповољнијег понуђача -Извођача радова захтева накнаду штете.

Уговор се раскида писменим путем, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема обавештења о раскиду Уговора.

У току отказног рока уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим Уговором.

Члан 20.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да своје обавезе, појединачно и у целости изврши у роковима утврђеним овим Уговором.

Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова из разлога за које је сам одговоран, не изведе радове у предвиђеном року, дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ од 0,2 % за сваки дан закашњења, а не више од 5% од укупне уговорене цене. Уколико уговорна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Уговор се сматра раскинутим.

Уговорну казну из претходног става Најповољнији понуђач - Извођач радова ће платити по извршеном коначном обрачуну.

Члан 21.

Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 5 (пет) дана након завршетка радова.

О примопредаји изведених радова, сачињава се Записник.

Примопредају радова врши Комисија састављена од председника и најмање два члана, од којих по једног члана именује свака уговорна страна.

Раду Комисије за примопредају могу присуствовати и лица којима је био поверен стручни надзор над извођењем радова као и руководилац радова. Њима припада право да дају потребна обавештења ради успешног рада Комисије.

У наведеном Записнику констатује се да ли је и како Најповољнији понуђач - Извођач радова извршио уговорене обавезе.

Коначним обрачуном утврђује се стварна вредност изведених радова, умањење цена, спорни износи и основи умањења и оспоравања дела цене.

Записник потписују председник и чланови комисије, као и присутни представници Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Наручиоца.

Члан 22.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да по изведеним радовима:

- уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин одређен пројектно-техничком документацијом,

- да целокупну техничку и другу документацију среди и преда Наручиоцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника утврди да Најповољнији понуђач - Извођач радова у току реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у току реализације овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају прописима и правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеном у понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова, а Најповољнији понуђач - Извођач радова није поступио по примедби надзорног органа.

Страна 70 од 72

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из грађевинарства и Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СРЈ“ број 18/77) за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Најповољнији понуђач – Извођач радова или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих сваки потписани примерак представља оригинал, од којих Наручилац задржава 4 (четири)  примерка, а Најповољнији понуђач – Пружалац услуге 2 (два) примерка..

за Најповољнијег понуђача – Извођача радова                                за Наручиоца

Директор                                                                                Председник ГО Земун

_______________________		                                             ____________________

Дејан Матић

УПУТСТВО:

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица.

2. Уколико у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача.

3. Уколико се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника заједничке понуде.

4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

Страна 71 од 72

Измене су саставни део Конкурсне документације за јавну набавку радова- одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-9/15 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.