Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних

путева на територији ГО Земун

Број: ОП-Р-1/16

Дана, 18.03.2016.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 3 И ИЗМЕНА 2

за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун,

број јавне набавке ОП-Р-1/16

Путем мејла Наручиoц је дана 15.03.2016. године, примио захтев од заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Р-1/16, у оквиру којег су постављена следећa питањa:

1.С обзиром на  обим радова, велики број и уситњеност локација на којима се изводе радови ,могућност лоших временских услова, а јавна набавка се односи на уређење некатегорисаних путева а не на хитне санације,  сматрамо да је дати рок  извођења предметних радова нереално кратак. Да ли је могуће повећати рок у складу са наведеним?

2.У Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки И начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 86/15), део 12. Средства обезбеђења, члан 13. стоји: “Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање”. У конкурсној документацији су сви износи за банкарске гаранције са ПДВ-ом.

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 18.03.2016. године следећа додатна појашњења:

- Измена конкурсне документације.

- Измена конкурсне документације.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца - www.zemun.rs.

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.

ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Р-1/16

I 	 На страни 18/46 Конкурсне документације поглавље  5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 5.28. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, мења се и гласи:

5.28. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Понуђач коме буде додељен уговор ће извести предметне радове у року који је навео у обрасцу понуде, с тим што исти не може бити дужи од 30 календарских дана, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење предметних радова.

II 	 На страни 16/46 Конкурсне документације поглавље  5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 5.22. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, мења се и гласи:

5.22. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво банкарску гаранцију.

Банкарску Гаранцију за озбиљност понуде на износ од 3% од вредности радова без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од периода важења понуде (Гаранцију за озбиљност понуде се доставља приликом достављања понуде, тј чини саставни део понуде)

Банкараска гаранција мора имати клаузулу да је Безуслована, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Оригинал Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла на износ од 10% од вредности радова са ПДВ-ом из уговора, са роком важења најмање 15 дана дужим од рока за завршетак радова; банкарска гаранција треба да буде неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Писмо о намерама банке се доставља уз понуду.

Изабарани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла са истим карактеристикама које су наведене у писму о намерама банке.

Обавеза понуђача је да преда банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручиоцу у року од 7 дана од дана пријема Уговора на потпис.

Банкарску гаранцију за откалањање грешака у гарантоном року понуђач је обавезан да достави најкасније приликом примопредаје објекта.

Оригинал Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року – у износу од 5% од вредности уговора са ПДВ-ом и из уговора, са роком важења најмање 15 дана дужим од истека уговореног гарантног рока; банкарска гаранција треба да буде неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца.

Писмо о намерама банке се доставља уз понуду.

Изабрани понуђач биће у обавези да року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за повраћај аванса у износу траженог аванса, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Градску општину Земун, са роком важности 30 дана дужим од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова.

Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Р-1/16 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.